P R O T O KÓ Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 października 2010 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zapoznanie z zaleceniami pokontrolnymi z RIO.

5. Kontrola inwestycji wykonanych na terenie gminy:

a) „Adaptacja i urządzenie placu na potrzeby imprez plenerowych w Lipcach R.”

b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

6. Sprawy różne.

Ad. 1- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Henryk Stefaniak. Przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad. 2- Proponowany porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Ad. 3- Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty 3 głosami za, 0 przeciwnych, 2 wstrzymujących.

Ad. 4- Z zaleceniami pokontrolnymi z RIO zapoznała Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak ( Odpowiedź na zalecenia stanowi załącznik do protokółu)

Przewodniczący komisji Henryk Stefaniak zapytał dlaczego w przedszkolach w Drzewcach iMszasli nie ma dodatku za intendenturę?

Skarbnik Gminy Joanan Karpowiak wyjaśniła, że w przedszkolach w Drzewcach i Mszadli nie ma zatrudnionej osoby na stanowisku intendentki a dodatek otrzymuje nauczyciel, który rozlicza wyżywienie.

Innych uwag i zapytań nie zgłoszono

Ad. 5- Kontrola inwestycji wykonanych na terenie gminy:

a) „Adaptacja i urządzenie placu na potrzeby imprez plenerowych w Lipcach R.”

W punkcie tym Sekretarz Gminy Jolanta omówiła  wykonanie inwestycji p.t.

- „Adaptacja i urządzenie placu na potrzeby imprez plenerowych w Lipcach R.” (Informacja stanowi załącznik do protokółu).

Powiedziała m.in. że na wymienione zadanie został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 08.04. 2010 r. Do przetargu przystąpiła jedna firma ALFA-TRANS Bogumił Sabela Łódź ul. Kolumny 471 z ceną

845 649, 64 zł. Umowa została zawarta w kwietniu z terminem wykonania zamówienia na 30 lipca 2010 r. Tu wymieniła przedmiot zamówienia. Następnie poinformowała, że odbioru końcowego dokonała komisja  powołana zarządzeniem Wójta Gminy. Poinformowała także, że w trakcie realizacji zadania zmniejszono zakres rzeczowy inwestycji dotyczący  wykonania 34,5 m2 mniej kostki brukowej niż określała dokumentacja oraz części nawierzchni asfaltowej tj. 8 m2 . Ogółem zostało również zmniejszone wynagrodzenie na rzecz wykonawcy . Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 870314,28zł.

Podczas dyskusji członek komisji Jacek Dziuda podkreślił, że woda będzie stała za GOKSiRgdyż nie ma odwodnienia, powinna być folia, nie ma izolacji przy budynku. Powiedział także, że mało jest studzienek odprowadzających wodę.

Przewodniczący komisji Henryk Stefaniak powiedział, że powinien być odkopany budynek i zrobiona izolacja

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński wyjaśnił, że rozmawiał z projektantem, który powiedział, że to są straszne koszty. Inspektor nadzoru oglądał budynek i nie dał powodów do narzekań. Nieprawdą jest, że jak się położy folię to jest dobrze, wcale tak nie jest. Dodał, że przy zmianie elewacji budynku można się pokusić o izolację z prawdziwego zdarzenia.

Członek komisji Teresa Pszczółka zapytała czy nie można było położyć kostki na parkingu ? Jest to cała wizytówka gminy.

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński odpowiedział, że projektant projektując widział, że jest autobus i doradzał, że kostka będzie ciągle brudna.

Następnie komisja zapoznała się z:

- umową kredytową 6854/0/1/2010 z dnia 24.05.2010 r.

- protokołem przekazania terenu budowy z dnia 21.04.2010 r.

- aneksem do umowy z dnia 21.04.2010 r.

- protokół odbioru końcowego z dnia 16.08.2010 r. i listą obecności osób do tego protokółu

- zarządzeniem nr 23/2010 Wójta Gminy z dnia 6.04.2010 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

- gwarancją ubezpieczeniową nr 953 -A-224182 z dnia 21.04.2010 r.

- kosztorysem powykonawczym opracowanym w sierpniu 2010 r

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia

- aneksem nr 1 do umowy z dnia 20.04.2010 r.

- kopiami uprawnień budowlanych inspektorów i umowami z nimi

- korespondencją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Do powyższych materiałów komisja nie zgłosiła uwag.

b) Realizację zadanie p.t. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiła Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik (Informacja stanowi załącznik do protokółu). Powiedziała m.in. ,że do przetargu przystąpiły dwie firmy „ROTO-POL” Tomasz Cichecki  z Woli Grzybkowej 25a z ceną 1 175 836,00 zł i instalacje Krzysztof Bobrowski z Łodzi z ceną 1 783,19 zł.

Wybrano ofertę z najniższą ceną. Umowa została podpisana w dniu 16 kwietnia br. Termin realizacji 30 lipca 2010 r. Przedmiot zamówienia obejmował budowę 79 przydomowych oczyszczalni ścieków na trenie gminy tj.

-Drzewce 35 szt.

-Mszadla – 5 szt.

-Wola drzewiecka 17 szt.

-Wólka Krosnowska 14 szt.

-Wólka Podlesie 8 szt.

Odbioru dokonano w dniach 17-20 sierpnia 2010 r. Na zadanie wydatkowano ogółem 1 217 621,00 zł , w tym pozyskano środki w kwocie 1 085 342,00 zł.

Następnie komisja zapoznała się z :

- kosztorysem powykonawczym z dnia 30.07.2010 r

- wniosiemk o płatność z dnia 29.09.2010 r.

- protokółem z odbioru końcowego od 17.08.2010 r. do 20.08 2010 r.

- umową dotacji nr 127/OW/D /2010 z WFOŚiGW

Do przedstawionych materiałów komisja nie zgłosiła uwag.

Ad. 6 –W sprawach różnych komisja zapoznała się z protokółem z przeglądu dróg na terenie gminy, który przeprowadziła Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 6 października 2010r.

Radny Krzysztof Piechut zgłosił wniosek aby wyznaczyć geodetę w celu wytyczenia drogi w Mszadli w kierunku lasu.

Zgłoszony wniosek został jednogłośnie przyjęty- 5 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Henryk Stefaniak  podziękował za udział i zamknął posiedzenie.

Protokołowała:                                             Przewodniczący Komisji

B. Gładys

Henryk Stefaniak