P R O T O KÓ Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu

22 października 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Kontrola inwestycji i remontów wykonanych na terenie Gminy tj.

a) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Retniowiec,

b) wymiana parkietu w Szkole Podstawowej w Lipcach R.,

c) remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszadli,

d) wymiana programatora na piecu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drzewcach

5. Sprawy różne.

Ad. 1- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Henryk Stefaniak. Przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad. 2-Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3- Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie

(8 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących).

Ad. 4- W punkcie tym komisja wyjechała w teren celem przeprowadzenia kontroli wykonanych inwestycji tj.

a) przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Retniowiec,

b) wymiany parkietu w Szkole Podstawowej w Lipcach R.,

c) remontu dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszadli,

a) Następnie Katarzyna Choińska Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji  zapoznała z informacją w temacie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Retniowiec mówiąc m.in. , że przetarg odbył się w dniu 22 lipca 2008 r. .W przetargu udział wzięły 4 firmy, na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. z ceną brutto 51 225,41zł. Inwestycja została odebrana 15.09.2008 r. bez uwag. Inwestycja została dofinansowana dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 34 023,00 zł. Gwarancja na wykonaną inwestycje wynosi 36 miesięcy. Zabezpieczenie inwestycji to 8 % wartości brutto tj. 4 099,00 zł , z czego 70 % zwracane jest w ciągu 30 dni po podpisaniu protokółu, czyli pozostanie jako zabezpieczenie kwota 1 229 zł .

Podczas dyskusji w tym temacie komisja zwróciła uwagę na problem wyrównania poboczy przebudowanej drogi.

b) Następnie Krystyna Tosik Księgowa Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego przedstawiła informację w zakresie wymiana parkietu w Szkole Podstawowej w Lipcach R. Powiedziała m.in., że umowa z wykonawcą tj. Zakładem Usługowym – Parkieciarstwo, Cykliniarstwo w Skierniewicach Głogowski Jacek została spisana w dniu 7.07.2008 r. Zakres robót obejmował :

- demontaż cokołu

- rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew

- położenie nowej posadzki z deszczułek

- położenie cokołu

- lakierowanie parkietu

- malowanie cokołu.

Inwestycja została zakończona 18.08.2008 r. na łączną kwotę 15 574, 72 zł , w tym zakup materiałów przez zamawiającego 11 144,52 zł i usługa 4 430 zł . Umowa na wykonanie inwestycji została zawarta z wolnej ręki.

Do wykonanej inwestycji komisja nie zgłosiła uwag.

c) W dalszej części tego punktu komisja zapoznała się z informacją   dotyczącą remontu dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszadli,

którą przedstawiła Krystyna Tosik Księgowa Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego. Wykonawcą inwestycji była firma KAMRAT z Woli Makowskiej reprezentowana przez Andrzeja Kamińskiego. Koszt robót wyniósł 19 520 zł brutto. Zakres robót obejmował :

- wymianę rynien i półrynien

- naprawę kominów

- naprawę dachu

- naprawę balkonu nad wejściem do części mieszkalnej

- obróbka okna

- wykonanie drabinki na dach.

Podczas dyskusji w tym temacie komisja nie zgłosiła wniosków.

d) Krystyna Tosik Księgowa Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

przedstawiła informację w zakresie wymiany programatora na piecu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drzewcach, mówiąc m.in., że wykonawcą był P. P. Andrzej M.Urbański z Pamiętnej. Koszt programatora wyniósł 2 600 zł. Został wymieniony w dniu 02.06.2008 r.

W temacie wymiany programatora komisja nie zgłosiła uwag.

Ad.5 – W sprawach różnych członek komisji Teresa Pszczółka zapytała o planowany parking przy przystanku PKP?

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński odpowiedział, że budowa parkingu jest planowana na ulicy Leśnej tj. od szafy sterowniczej w kierunku przystanku PKP.

Członek komisji Karol Dębski zapytał o przebieg prac dotyczących zagospodarowania Lipiec?

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński wyjaśnił, że wszystko w tym temacie jest uzgodnione. W listopadzie będzie nabór wniosków i wniosek zostanie złożony.

Do końca grudnia powinien zostać rozpatrzony. Dalsza procedura i wykonanie będzie w przyszłym roku.

Członek komisji Krzysztof Piechut zapytał czy nie udałoby się zaakceptować dla potrzeb przedszkola w Mszadli dodatkowej sali, która przylega do pomieszczeń przedszkola ?

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński odpowiedział, że temat rozważy. Dodał, że pomieszczenie to wymaga remontu.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łaska zwróciła się z prośbą o przekazanie kwoty 1000 zł na dofinansowanie Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich, który odbędzie się w dniach 24 -26 października br. w Szkole Podstawowej w Lipcach R.

Powyższa prośba została zaakceptowana przez komisję.

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Henryk Stefaniak  podziękował za udział i zamknął posiedzenie.

Protokołowała :                                             Przewodniczący Komisji

B. Gładys

Henryk Stefaniak