P R O T O KÓ Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu

5 listopada 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Kontrola inwestycji i remontów wykonanych na terenie Gminy tj.

a) budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej z przyłączami w Lipcach

Reymontowskich w ulicy Mostowej, Nowickiej, Boryny, Leśnej  i Wiatracznej

- I etap ,

b) wymiana okien w części mieszkalnej w Szkole Podstawowej w Drzewcach,

c) rozwiązanie umowy najmu i zawarcie nowej z najemcą w Szkole

Podstawowej w Drzewcach .

5. Sprawy różne.

Ad. 1- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Henryk Stefaniak. Przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad. 2-Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.3- Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie

(8 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących).

Ad. 4- W punkcie tym komisja wyjechała w teren celem przeprowadzenia kontroli wykonanych inwestycji tj.

a) budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej z przyłączami w Lipcach

Reymontowskich w ulicy Mostowej, Nowickiej, Boryny, Leśnej  i

Wiatracznej - I etap,

b) wymiana okien w części mieszkalnej w Szkole Podstawowej w

Drzewcach,

c) rozwiązanie umowy najmu i zawarcie nowej z najemcą w Szkole

Podstawowej w Drzewcach

Po powrocie z kontroli Katarzyna Choińska Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji  zapoznała z informacją w temacie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ulicy Mostowej, Nowickiej, Boryny, Leśnej  i Wiosennej - I etap mówiąc m.in. , że przetarg odbył się w dniu 15 maja 2008 r. .W przetargu udział wzięło 5 firm, na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo PUB „CEWOGAZ” Jan Wolski z Łowicza  z ceną brutto 3.006.004, 90 zł . Inwestycja została odebrana

15 września 2008 r. z następującymi uwagami :

1) studnia sieciowa S.8.8.4 – ul. Boryny – uszkodzony krąg – termin usunięcia usterki do 15.10.2008 r.

2) opuścić zasuwę wodociągową przy skrzyżowaniu ul. Nowickiej i Boryny,

3) dokonać przeglądu i wyczyścić istniejący kanał w ul. Boryny

4) w istniejącej studni S.8.8. zamurować podejście od strony północnej

5) naprawić wjazd na posesję przy ul. Nowickiej 40 ( wykonać wylewkę betonową)

6) uzupełnić wylewkę betonową przy istniejącej przepompowni na oczyszczalni ścieków .

Gwarancja na wykonaną inwestycje wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. Zabezpieczenie inwestycji to 8 %wartości brutto tj. 240.481,00 zł.

( Opis inwestycji „Budowa sieci  kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ul.Mostowej, Nowickiej, Boryny, Leśnej i  Wiosennej” stanowi załącznik do protokółu).

Podczas dyskusji w tym temacie członek komisji Tomasz Milewski zwrócił uwagę, że na ulicy Nowickiej ( między posesjami Pani Głogowskiej i Pan Gładysa) jest oberwane pobocze, jest tam niedrożny przepust, należałoby to zabezpieczyć.

Członek komisji Henryk Stefaniak zapytał czy jest załatwiona sprawa z przyłączem Pani Maszkowskiej ?

Kierownik  Referatu Rozwoju i Promocji Katarzyna Choińska odpowiedziała, że w dniu 31 lipca br. były podjęte ustalenia z Panią Maszkowską w temacie przyłącza do jej posesji.

Członek komisji Tomasz Milewski zapytał ile osób na tę chwilę nie ma podłączenia do kanalizacji?

Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik odpowiedziała, że są nie podłączone 3 osoby tj. 1 z ulicy Reymonta , 1 z ulicy Mostowej i 1 z ulicy Południowej.

Podsumowując dyskusję komisja zgłosiła wniosek o zabezpieczenie wyrwy w ulicy Nowickiej.

b) Z informacją w temacie wymiany okien w części mieszkalnej w Szkole

Podstawowej w Drzewcach zapoznała Księgowa ZEAO Krystyna Tosik.

Powiedziała m.in. że okna wymieniło Przedsiębiorstwo Handlowe

”Bartek „ Hurtownia Stolarki Budowlanej z Koluszek na kwotę 7 844 zł. Zamówienie zostało podpisane 16.09.2008 r. z terminem wykonania 4 tygodniowym . Wymiana dotyczyła 3 lokali spośród 4. Prace te nie zostały jeszcze odebrane.

Członek komisji Tomasz Milewski zapytał czy wymian okien była ujęta

w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy ? Zapytał także, które zadania jeszcze z tego planu nie zostały wykonane ?

Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik odpowiedziała, że wymiana okien w

Drzewcach nie była ujęta w planie. Z planu nie została zrealizowana termomodernizacja lokali przy szkole podstawowej w Lipcach, remont dachu na domu nauczyciela, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 przy szkole podstawowej w Lipcach.

Członek komisji Tomasz Milewski zgłosił wniosek o przygotowanie na najbliższe posiedzenie komisji Rady Gminy informacji o niezrealizowanych zadaniach z programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy .

Zgłoszony wniosek został przyjęty 4 glosami za, 0 przeciwnych , 2 wstrzymujących.

c) Z tematem rozwiązanie umowy najmu i zawarcie nowej z najemcą w

Szkole Podstawowej w Drzewcach zapoznała Krystyna Tosik Księgowa ZEAO. Powiedziała m.in. , że w dniu 29.08.2008 r. mieszkanie zostało

przez użytkownika Sławomira Ceronia przekazane Sylwestrowi Ceroniowi. Lokal został przekazany w stanie nie wyremontowanym a remont zobowiązał się wykonać na własny koszt nowy najemca.

W powyższym temacie komisja nie zgłosiła uwag.

Ad. 5 – W sprawach różnych członek komisji Bogdan Tracz zapytał jaką opłatę ponoszą osoby, które sprzedają kwiaty przy cmentarzu przed

1 listopada ?

Sekretarz Gminy Jolanta  Bartosik  odpowiedziała, że ponoszą opłatę targową zgodnie z obowiązującą uchwałą o opłacie targowej.

Członek komisji Karol Dębski zwrócił uwagę, że obrywa się nasyp przy peronie w kierunku Skierniewic. Dalej zapytał o odwodnienie a także oświetlenie mostu ?

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński odpowiedział, że zostało wysłane kolejne pismo w tych tematach. Kolej obiecuje, że będzie zrobione.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łaska zapytała o kroki podjęte odnośnie złagodzenia zakrętu na ulicy Leśnej?

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński powiedział, że istnieją tam dwie możliwości:  poszerzenie zakrętu przy budowie kanalizacji w ulicy Leśnej lub odkupienie gruntów od właścicieli.

Członek komisji Tomasz Milewski zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy czy w związku z remontem sali GOKSiR przewiduje jeszcze jesienią próbę odprowadzenia wód od tego budynku ?

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński odpowiedział, że jest potrzeba odwodnienia budynku GOKSiR.

Członek komisji Bogdan Tracz zapytał gdzie się zgłasza szkody w uprawach wyrządzone przez dziki ?

Wójt Gminy Jerzy Czerwiński odpowiedział, że zgłasza się do Nadleśnictwa w Zwierzyńcu.

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Henryk Stefaniak  podziękował za udział i zamknął posiedzenie.

Protokołowała :                                             Przewodniczący Komisji

B. Gładys

Henryk Stefaniak