Realizacja funduszu sołeckiego w 2015 roku

Rok 2015 jest już kolejnym rokiem, w którym gmina przeznaczyła w swoim budżecie środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z Uchwałą 
Nr XXX/239/14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015, w terminie do 30 września 2014 roku, poszczególne sołectwa przedłożyły Wójtowi Gminy wnioski wraz  z uchwałami  z zebrań wiejskich, w których zostały określone nazwy i zakresy zadań, realizowane w ramach środków funduszu.

Sołectwo Chlebów

Nazwa zadania : Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku gospodarczego w Chlebowie

Plan wydatków:  9.949,00 zł

Wydatkowano :  0 zł

Realizacja zadania:

Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na podjętą decyzję przez Radę Gminy i Sołectwo Chlebów o zamiarze kupna budynku po byłym sklepie na wsi Chlebów i zaadoptowania go na potrzeby Sołectwa.

Sołectwo Drzewce

Nazwa zadania: Przykrycie rowu przy drodze od bramy wjazdowej przy szkole w kierunku drogi powiatowej

Plan wydatków:  20.696,00

Wykonanie wydatków : 20.696,00

Realizacja zadania:

Polegała na  przebudowie drogi gminnej poprzez przebudowę rowu przy szkole w miejscowości Drzewce. W ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego wykonało nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz studnie ciekowe i wpustowe na odcinku o długości 32,0m od wjazdu do szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej. Pod nawierzchnią został ułożony kanał odwadniający. Koszt inwestycji wyniósł 34.519,82 zł. Łączne koszty realizacji inwestycji wyniosły 37.717,82 zł, z czego środki funduszu stanowiły kwotę 20.696,00 zł.

Sołectwo Lipce Reymontowskie

Nazwa zadania : Dofinansowane budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej – wykonanie nowej nawierzchni.

Plan wydatków: 26.983,00 zł

Wykonanie wydatków: 26.983,00 zł

Realizacja zadania:

W ramach zadania  zmodernizowano boisko wielofunkcyjne znajdującego się przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich. W bieżącym roku firma ANH Dzięcioła Stanisław z Duczek wykonała nawierzchnię poliuretanową. Na boisku zostały wydzielone trzy boiska: do piłki koszykowej, siatkowej i ręcznej. Na boisku zostało wymienione wyposażenie sportowe oraz wykonane odwodnienie wokół płyty boiska.

Tym samym stare boisko zostało unowocześnione i stało się bardziej bezpieczne dla użytkowników. Koszty wykonania nowej nawierzchni i nadzoru inwestorskiego wyniosły 113.529,00 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 26.983,00 zł

Sołectwo Mszadla

Nazwa zadania : Przebudowa pomieszczeń w strażnicy OSP Mszadla

Plan wydatków:  15.677,00

Wykonanie wydatków : 15.030,73

Realizacja zadania:

Polegała na przebudowie pomieszczeń w strażnicy OSP w Mszadli. Prace obejmowały wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz położenie nowych tynków. Koszt inwestycji wyniósł 10.600,00 zł. Wykonawcą była Pan Jacek Białkowski z Płyćwi. Ponadto z funduszu zostały zakupione materiały do remontu dachu.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem , wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego , to kwota 15.030,73 zł

Sołectwo Retniowiec

Nazwa zadania : zakup namiotu, krzeseł i grilla

Plan wydatków: 8.014,00

Wykonanie wydatków: 7.839,92 zł

Realizacja zadania:

Zadanie obejmowało zakup wyposażenia związanego z wypoczynkiem mieszkańców sołectwa. W ramach zadania zakupiono wyposażenie :

- zakup grilla 1348,00 zł

-  namioty, stoły – 4560,00

-butla gazowa – 124,00

-krzesła 900,00

- ledy – 907,92

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 7.839,92 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Sołectwo Siciska

Nazwa zadania : opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2233E i gminnej nr 1152E

Plan wydatków: 9.444,00

Wykonanie wydatków:7.011,00 zł

Realizacja zadania:

W ramach przyjętego zadania wykonawca:  Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych DROGMAR Renata Stypińska, 96-100 Skierniewice ul. Trzcińska 22A m. 48 opracowało dokumentacje projektowo kosztorysową . zadanie zrealizowano w całości , ze środków funduszu sołeckiego , za kwote 7.011 zł

Sołectwo Wola Drzewiecka

Nazwa zadania : Przebudowa drogi Kolonia Podstacja – 2 etap

Plan wydatków: 15.812,00

Wykonanie wydatków : 15.812,00 zł

Realizacja zadania:

2 października 2015 r oddana została do użytku droga dojazdowa do pól na Kolonii Podstacja w Woli Drzewieckiej. Na odcinku o długości 719 m wykonawca – Pan Marek Dziuda z Drzewiec, wykonał nawierzchnię z destruktu bitumicznego. Łączny koszt budowy drogi i nadzoru inwestorskiego wyniósł 43.452,21 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 1552,00 zł .

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Sołectwo Wólka Krosnowska

Nazwa zadania : Przebudowa łazienek w świetlicy wiejskiej

Plan wydatków: 8.608,00 zł

Wykonanie wydatków: 0 zł

Realizacja zadania:

W ramach zadania przystąpiono do realizacji remontu łazienek w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. Na zadanie przeznaczono środki z budżetu Gminy i dofinansowanie w ramach środków funduszu. Łącznie na remont zabezpieczono środki w wysokości 31.134 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nierzetelność wykonawcy wyłonionego w drodze zapytania o cenę.

Sołectwo Wólka  Podlesie

Nazwa zadania : Przebudowa drogi we wsi Wólka Podlesie

Plan wydatków: 6.800,00

Wykonanie wydatków : 6.499,86zł

Realizacja zadania:

Wykonawca “ANDRÓG” Roboty Drogowe Anna Cieślak, ul. Pomologiczna 11/11, Skierniewice przebudowano odcinek drogi przez wieś  Wólka  Podlesie. W ramach zadania wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi

Koszty zadania , to wydatek w wysokości 6.499,86zł

Razem w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w 2015 roku

środki w wysokości : 99.872,51 , w tym,

w ramach wydatków bieżących : 7.839,92 ;

wydatków i zakupów  inwestycyjnych : 92.032,59 zł